INFORME DE ESTADO DE PRODUCTO
Venduo MVP: Funcionalidades Hechas vs. Pendientes

Evaluación de avance técnico y funcional basada en la especificación maestra VENDUO.md

• Proyecto: Venduo (Hackathon 48 horas · Empleabilidad Juvenil & Triple Impacto) • Fuente de verdad: VENDUO.md • Stack tecnológico: Next.js 15 (App Router), Supabase (PostgreSQL, RLS, Storage), Tailwind v4, Capa IA multi-proveedor • Fecha del reporte: Septiembre 2026

1. Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto

Venduo tiene como propósito convertir a cualquier emprendedor en una tienda online en minutos y proporcionarle una red de vendedores jóvenes que comercializan sus productos a comisión, generando para ellos su primer historial laboral verificable.

De los 14 puntos de alcance del MVP especificados en VENDUO.md §6:

6 funcionalidades (43%) están 100% terminadas y operativas en frontend y backend: Autenticación por rol, Onboarding de tienda y selección de plantillas, Alta de vendedor, Panel del vendedor con materiales QR/WhatsApp, Historial laboral verificable en URL pública y la Inteligencia de Negocio con IA.

3 funcionalidades (21%) tienen el backend, base de datos e IA listos, pero esperan pantalla: Gestión de productos con condición nuevo/usado, confirmación de pedidos con comprobante QR y generación de copys de marketing para Facebook/WhatsApp. Actualmente muestran una vista de 'Sección Pendiente'.

5 funcionalidades (36%) pertenecen al circuito de la tienda pública, checkout y editor IA: La tienda pública móvil (/t/[slug]), el carrito de compra, el checkout con QR, el chat de edición visual de bloques y el bloqueo tras 14 días.

2. Matriz de los 14 Puntos del Alcance del MVP (VENDUO.md §6)

| # | Requerimiento VENDUO.md | Estado | Detalle de Implementación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro y login del emprendedor | Hecho | /login con Supabase Auth, correo y contraseña. Selección explícita entre emprendedor y vendedor. |
| 2 | Selección de plantilla según rubro | Hecho | /crear con galería visual por sectores y formulario /crear/negocio con slug y WhatsApp. |
| 3 | Edición de tienda asistida por IA | Pendiente UI | Base de datos y esquemas de IA listos (block_types, store_blocks). Falta la pantalla de chat con el modelo para aplicar operaciones. |
| 4 | Tienda pública real en (/t/{slug}) | Falta | Ruta /t/[slug] no construida aún. Solo existe la maqueta interactiva en la portada. |
| 5 | Gestión de productos (nuevos / segunda mano) | Pendiente UI | Tabla products y storage listos. Falta sustituir el cartel de /panel/productos por el formulario CRUD. |
| 6 | Carrito y checkout con datos del cliente | Falta | Función create_order lista en SQL. Falta la UI de carrito y checkout en la tienda pública. |
| 7 | Pago por QR con pasarela simulada | Parcial | QR configurable en /cuenta y generador en lib/qr.ts. Falta el paso en checkout para adjuntar comprobante. |
| 8 | Alta de vendedor con enlace propio | Hecho | /sumarme genera referral_code, vínculo en store_sellers y perfil público. |
| 9 | Atribución de venta mediante enlace ?ref= | Backend Listo | create_order en Postgres ya atribuye y valida el código. Falta conectarlo a la URL del checkout. |
| 10 | Cálculo automático de comisión | Hecho | Congelado estricto en centavos y puntos básicos (bps) en create_order; nunca se recalcula después. |
| 11 | Panel del vendedor: ventas y materiales | Hecho | /vendedor con tarjetas de ganancias, QR descargable, kit WhatsApp y tabla de comisiones. |
| 12 | Inteligencia de negocio con IA | Hecho | /panel/estadisticas con consultas en lenguaje natural, vistas seguras mis_*, gráficos dinámicos y PDF. |
| 13 | Poder publicar en diferentes redes sociales mediante un click | FALTA |  |

3. Detalle de Funcionalidades 100% Terminadas

• Autenticación con Elección de Rol  [/login]

Sistema de autenticación sobre Supabase Auth optimizado para baja fricción.

Registro sin verificación de correo para evitar abandono en celulares.

Elección de intención obligatoria: 'Tengo un negocio' o 'Quiero vender'.

Modo Demo activo si no hay credenciales de Supabase en el entorno local.

Cierre de sesión seguro y protección de rutas en middleware.

• Onboarding de Tienda y Catálogo de Plantillas  [/crear y /crear/negocio]

Alta del comerciante dividida en selección estética y parámetros del negocio.

Galería de plantillas agrupadas por rubro (Minimalista, Artesanal, Audaz, Sobria).

Generador de slug con normalización de acentos y caracteres especiales.

Configuración del porcentaje de comisión para la red en puntos básicos (bps).

Teléfono de WhatsApp para la futura coordinación de ventas.

• Panel del Vendedor y Kit de Afiliación  [/vendedor]

Pantalla integral para el vendedor que trabaja para múltiples tiendas.

Resumen financiero en tiempo real: comisiones ganadas, ventas cerradas y volumen transaccionado.

Generador de enlaces con código de referido (?ref=codigo) y código QR personal.

Botones de copiado de materiales de venta listos para WhatsApp.

Tabla de seguimiento de comisiones en sus 4 estados: Pendiente, Confirmada, Pagada y Anulada.

• Historial Laboral Verificable del Vendedor  [/v/[slug]]

Página pública permanente y a prueba de manipulación que sirve como antecedente de trabajo.

Acceso público universal: no requiere tener cuenta para ser auditado por terceros.

Inviolable: las cifras son calculadas por Postgres (seller_public_stats) desde ventas confirmadas.

Resistencia al borrado: si una tienda cierra, el historial del vendedor sobrevive intacto.

• Inteligencia de Negocio con IA y Reportes PDF  [/panel/estadisticas]

Consola de analítica donde el comerciante pregunta en lenguaje natural boliviano.

Motor de consulta segura (run_insight_sql): corre en transacción READ ONLY con RLS.

Aislamiento estricto contra vistas mis_* (el store_id no existe en la vista, previniendo fugas).

Gráficos dinámicos interactivos (barras, líneas, áreas, números clave y tablas).

Generación y descarga de informes profesionales en PDF mediante @react-pdf/renderer.

Soporte para Google Gemini, Anthropic Claude, OpenAI y proveedor Mock simulado.

• Vitrinas Públicas de Afiliación (Marketplace)  [/explorar/tiendas y /explorar/productos]

Directorio para que los jóvenes encuentren tiendas o productos comisionables.

Catálogo de tiendas abiertas a red con visualización de la tasa de comisión ofrecida.

Vitrina de productos comisionables (seller_enabled) con buscador en vivo y cálculo de comisión en Bs.

Acción de 'Tomar producto' con vinculación automática de afiliado.

• Gestión de Cuenta, Perfil y Cobro por QR  [/cuenta]

Centro de ajustes de perfil personal y parámetros financieros de la tienda.

Subida y previsualización de Avatar en Supabase Storage (bucket avatars).

Simulador interactivo del reparto de ganancias según la comisión configurada.

Registro de cuenta bancaria y carga de imagen del código QR de cobro propio.

4. Funcionalidades con Backend/IA Listo (Falta Interfaz de Usuario)

Estas funcionalidades ya cuentan con soporte en base de datos, tipos TypeScript y lógica de negocio, pero sus rutas actuales muestran el componente SeccionPendiente:

• Catálogo y CRUD de Productos  [/panel/productos]

Permitirá al comerciante gestionar su inventario con soporte para segunda mano.

Estado backend: La tabla products ya tiene condition (nuevo, segunda_mano, reacondicionado), condition_note, compare_at_price_cents, stock y seller_enabled.

Qué falta construir: Formulario para añadir/editar producto, subida de foto al bucket de storage, selector de condición para activar el descuento destacado y control de inventario.

• Gestión de Pedidos y Coordinación por WhatsApp  [/panel/pedidos]

Permitirá revisar pagos entrantes y abrir WhatsApp con el pedido pre-redactado.

Estado backend: Las tablas orders, order_items y las políticas de consulta ya existen.

Qué falta construir: Listado de pedidos recibidos, visor del comprobante de pago QR subido por el comprador, botón para cambiar estado a pagado y botón 'Coordinar entrega' que abra WhatsApp con el detalle del pedido ya formateado.

• Generador de Marketing con IA  [/panel/marketing]

Creación de copys para redes sociales adaptados al catálogo del negocio.

Estado backend: La función generateMarketingCampaign en lib/ai/tasks.ts y sus esquemas Zod ya generan textos para Facebook y WhatsApp.

Qué falta construir: Pantalla para elegir un producto del catálogo, botón para solicitar sugerencias a la IA, y botones de 'Copiar al portapapeles' y 'Compartir en redes' (Plan B de Meta).

5. Funcionalidades Pendientes por Construir

❌ Tienda Pública del Emprendedor (/t/[slug])

La página web real donde los clientes compran. Debe renderizar la plantilla elegida, los bloques visuales, el catálogo con filtro de segunda mano y el enlace de contacto.

❌ Carrito de Compras y Checkout Móvil

Componente flotante que recolecta los productos seleccionados y despliega el formulario de compra solicitando nombre y teléfono del cliente (datos obligatorios para WhatsApp).

❌ Detección de Referido y Checkout con QR

El checkout debe leer el parámetro ?ref= de la URL, pasárselo a la función create_order en PostgreSQL, desplegar el QR de cobro de la tienda y permitir al comprador adjuntar su comprobante de pago.

❌ Editor Visual de Bloques con Asistente IA

Interfaz en el panel donde el usuario le pide cambios a la tienda por texto (ej. 'haz el banner más llamativo', 'agrega una sección de preguntas') y la IA genera operaciones sobre store_blocks con opción de deshacer.

❌ Rutina de Vencimiento de Suscripción (14 días)

Mecanismo que, al expirar el período de prueba, bloquee la tienda pública y habilite únicamente la exportación de todos los datos en archivo CSV.

6. Lo que NO se Construye (Fuera de Alcance - VENDUO.md §7)

Para resguardar los tiempos del hackathon de 48 horas, VENDUO.md establece explícitamente qué NO debe desarrollarse:

Multi-tienda por usuario: Un usuario = una única tienda. Simplifica el aislamiento RLS a una comparación directa.

Gestión de envíos y logística: La entrega física se coordina directamente por WhatsApp entre comprador y vendedor; la plataforma solo arma el mensaje.

Cobro de suscripción con tarjeta: Se modela el ciclo de vida (trial, active, blocked), pero no la pasarela de suscripción recurrente.

Notificaciones por email: Todo el contacto operativo se centraliza en WhatsApp y el navegador.

Aplicación móvil nativa: La plataforma web es 100% responsive para teléfonos móviles.

Tests automatizados: Se prioriza la validación manual y tipos estrictos de TypeScript sobre suites de testing.

7. Checklist Rápido para Quien Pruebe la Aplicación

☐ Portada (/): Probar la demo interactiva de tienda alternando plantillas visuales y revisar preguntas frecuentes.

☐ Login (/login): Comprobar la bifurcación de roles ('Tengo un negocio' vs 'Quiero vender') y el ingreso.

☐ Alta Emprendedor (/crear): Elegir plantilla, completar /crear/negocio y verificar la generación del slug y QR.

☐ Panel Emprendedor (/panel): Revisar tareas pendientes, banner de suscripción de 14 días y código QR de tienda.

☐ Red de Vendedores (/panel/vendedores): Copiar enlace de invitación y revisar tabla de comisiones congeladas.

☐ Estadísticas con IA (/panel/estadisticas): Escribir preguntas en lenguaje natural, ver gráficos dinámicos y descargar el reporte en PDF.

☐ Vitrinas de Afiliación (/explorar): Ver tiendas abiertas (/explorar/tiendas) y buscar productos comisionables (/explorar/productos).

☐ Panel Vendedor (/vendedor): Consultar ventas acumuladas, copiar enlaces con ?ref= y kit para WhatsApp.

☐ Historial Público (/v/[slug]): Abrir en modo incógnito para verificar que el antecedente laboral es público e inviolable.

☐ Ajustes (/cuenta): Cargar foto de perfil en Supabase Storage y configurar datos bancarios con QR de cobro.